Proposta para OS - OS 2026-0020 - Ajustes em Projetos

Proposta de Ordem de Serviço de Execução

| Histórico de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 08/03/2026 | 1.0 | Elaboração do documento | André Gadelha |

| Detalhes proposta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação do Cliente | Razão Social: Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília-SEAB CNPJ: 00.394.577/0002-06 SEDE: SCS Bloco A, Edifício Ermes, 8º Andar, Asa Sul, Cep 70.306-901, em Brasília-DF |
| Contrato | 005/2025 – SEAB/GEA |
| Solicitante | Helton - SEPLAN |
| Data proposta | 08/03/2026 |
| Descrição da demanda | Proposta para a OS - OS 2026-0020 - Ajustes em Projetos |
| Quantidade e Valor estimados | Quantidade HSTs estimadas: 1 Valor estimado: R$ 200,00 |

# Introdução

Este documento apresenta a proposta de Execução para implementação da OS - OS 2026-0020 - Ajustes em Projetos, no âmbito do contrato nº 005/2025. Seu objetivo é detalhar escopo, regras funcionais, etapas de entrega e critérios de aceite, de forma a apoiar o planejamento, execução controlada e transparência do trabalho.

Esta proposta serve como uma ferramenta de orientação para todos os envolvidos, proporcionando transparência e clareza sobre o planejamento e as etapas necessárias para a execução bem-sucedida da demanda.

# Descrição da demanda

OS de execução para desenvolvimento das especificações definidas e aprovadas na Ordem de Serviço - OS 2026-0011 - Concepção Ajustes em Projetos.

1. Atualizar Cadastro de Projetos
2. Atualizar Filtros de Projetos
3. Atualizar Lista de Projetos (visão lista e grade)
4. Atualizar Visualização de Projetos
5. Atualizar Edição de Projetos
6. Atualizar Cadastro de Atuações nas Ações do Projeto (Ver projetos -> Ações)
7. Atualizar Edição de Atuações nas Ações do Projeto (Ver projetos -> Ações)
8. Atualizar Exportação de Projetos em Planilha
9. Atualizar Gestão de Permissões (Campo Origem – Projetos Estratégicos)
10. Atualizar Organização dos dados no banco de dados (Instituição Financeira, Programa de Governo, Status de Projetos, Status de Entregas, Status de Ações)
11. Reformulação Geral da ABA de Informações de Recursos
12. Ajustes para adaptar campos obrigatórios (Órgão, tipo, município, data e  status)
13. Retirar origem de recurso de recursos da tela Projetos(Dados serão mantidos na ABA)

# Entrega dos serviços

A execução da ordem de serviço pode ser estruturada em fases bem definidas, garantindo clareza no processo e resultados eficazes. Para assegurar que os serviços sejam executados de forma a atender as necessidades da demanda em questão, abaixo estão detalhadas as etapas e atividades a serem realizadas:

- Levantamento de Necessidades e Contexto

- Identificar as demandas originais.

- Entrevistar stakeholders e gestores de área.

- Levantar cenários específicos de uso e de exceção.

- Definição do Escopo Inicial

- Consolidar os requisitos funcionais e não-funcionais.

- Estabelecer os limites do sistema (o que está dentro e fora do escopo).

- Análise de Viabilidade e Esforço

- Estimar o esforço técnico (englobando horas de desenvolvimento, análise, testes).

- Avaliar tecnologias e integrações necessárias.

- Planejar recursos humanos e financeiros necessários.

- Desenho da Solução Inicial

- Definir arquitetura de solução (sugestão de módulos, integrações).

- Apontar funcionalidades priorizadas.

- Prototipação (quando aplicável)

- Definição dos Resultados Esperados

- Mapear os resultados esperados.

- Prever entregáveis.

- Validação com Stakeholders

- Apresentar o escopo e proposta de solução.

- Coletar feedback, ajustar proposta se necessário.

# Critérios de aceite

- Relatório de entrega: o relatório de entrega deve detalhar o escopo, os resultados esperados e a forma de execução.

- Evidências de validação: Validar com stakeholders os resultados atingidos ao fim da execução da Ordem de Serviço, anexando a validação no relatório de entrega (ex.: ata/resumo de reunião, checklist de validação ou registro de aprovações).

# Dimensionamento da demanda

| Prazo entrega estimado | Quantidade HST estimada | Valor HST | Valor investimento estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| <Quantidade de dias> dias úteis | 1 | R$200,00 | R$R$ 200,00 |

Este documento tem como finalidade apresentar a proposta de Execução  para o desenvolvimento da OS - OS 2026-0020 - Ajustes em Projetos. A proposta descreve, de forma estruturada, as atividades previstas para garantir a realização da demanda com eficiência, qualidade e aderência aos requisitos estabelecidos.

Brasília, 08/03/2026.

Atenciosamente,

______________________

Bruno Santana

Preposto do Contrato

HBR Soluções Tecnológicas

CNPJ 41.026.143/0001-50

______________________

Gestor do Contrato

Nº 005/2025 - SEAB/GEA