Proposta para OS - Ordem de Serviço para Ajustes de Etapas Projetos

Proposta de Ordem de Serviço de Execução

| Histórico de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 08/03/2026 | 1.0 | Elaboração do documento | André Gadelha |

| Detalhes proposta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação do Cliente | Razão Social: Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília-SEAB CNPJ: 00.394.577/0002-06 SEDE: SCS Bloco A, Edifício Ermes, 8º Andar, Asa Sul, Cep 70.306-901, em Brasília-DF |
| Contrato | 005/2025 – SEAB/GEA |
| Solicitante | Helton - SEPLAN |
| Data proposta | 08/03/2026 |
| Descrição da demanda | Proposta para a OS - Ordem de Serviço para Ajustes de Etapas Projetos |
| Quantidade e Valor estimados | Quantidade HSTs estimadas: 390 Valor estimado: R$ 78000,00 |

# Introdução

Este documento apresenta a proposta de Execução para implementação da OS - Ordem de Serviço para Ajustes de Etapas Projetos, no âmbito do contrato nº 005/2025. Seu objetivo é detalhar escopo, regras funcionais, etapas de entrega e critérios de aceite, de forma a apoiar o planejamento, execução controlada e transparência do trabalho.

Esta proposta serve como uma ferramenta de orientação para todos os envolvidos, proporcionando transparência e clareza sobre o planejamento e as etapas necessárias para a execução bem-sucedida da demanda.

# Descrição da demanda

OS de execução para desenvolvimento das especificações definidas e aprovadas na Ordem de Serviço - OS 2026-0012 - Concepção Ajuste Etapas de Projetos.

1. Atualização da tabela Etapas - Estruturar de forma que não existam Subetapas
2. Atualização da tabela Projetos - Adaptar todos os projetos que estavam vinculados às Subetapas para suas respectivas Etapas

# Entrega dos serviços

A execução da ordem de serviço pode ser estruturada em fases bem definidas, garantindo clareza no processo e resultados eficazes. Para assegurar que os serviços sejam executados de forma a atender as necessidades da demanda em questão, abaixo estão detalhadas as etapas e atividades a serem realizadas:

- Levantamento de Necessidades e Contexto

- Identificar as demandas originais.

- Entrevistar stakeholders e gestores de área.

- Levantar cenários específicos de uso e de exceção.

- Definição do Escopo Inicial

- Consolidar os requisitos funcionais e não-funcionais.

- Estabelecer os limites do sistema (o que está dentro e fora do escopo).

- Análise de Viabilidade e Esforço

- Estimar o esforço técnico (englobando horas de desenvolvimento, análise, testes).

- Avaliar tecnologias e integrações necessárias.

- Planejar recursos humanos e financeiros necessários.

- Desenho da Solução Inicial

- Definir arquitetura de solução (sugestão de módulos, integrações).

- Apontar funcionalidades priorizadas.

- Prototipação (quando aplicável)

- Definição dos Resultados Esperados

- Mapear os resultados esperados.

- Prever entregáveis.

- Validação com Stakeholders

- Apresentar o escopo e proposta de solução.

- Coletar feedback, ajustar proposta se necessário.

# Critérios de aceite

- Relatório de entrega: o relatório de entrega deve detalhar o escopo, os resultados esperados e a forma de execução.

- Evidências de validação: Validar com stakeholders os resultados atingidos ao fim da execução da Ordem de Serviço, anexando a validação no relatório de entrega (ex.: ata/resumo de reunião, checklist de validação ou registro de aprovações).

# Dimensionamento da demanda

| Prazo entrega estimado | Quantidade HST estimada | Valor HST | Valor investimento estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| <Quantidade de dias> dias úteis | 390 | R$200,00 | R$R$ 78000,00 |

Este documento tem como finalidade apresentar a proposta de Execução  para o desenvolvimento da OS - Ordem de Serviço para Ajustes de Etapas Projetos. A proposta descreve, de forma estruturada, as atividades previstas para garantir a realização da demanda com eficiência, qualidade e aderência aos requisitos estabelecidos.

Brasília, 08/03/2026.

Atenciosamente,

______________________

Bruno Santana

Preposto do Contrato

HBR Soluções Tecnológicas

CNPJ 41.026.143/0001-50

______________________

Gestor do Contrato

Nº 005/2025 - SEAB/GEA